MASQUERADA

Plano Mestre de Desenvolvimento

Arquitetura, roadmap, segurança, marcos de produto e critérios de conclusão do projeto.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Estado consolidado: ETAPA 7.11 concluída  •  Próxima etapa: 7.12  •  933 testes passando

Documento de planejamento interno

Versão 1.0 — 09 de setembro de 2026

# 1. Resumo executivo

O Masquerada é um aplicativo desktop de comunicação P2P, local-first e security-first, desenhado para continuar útil sem depender de uma infraestrutura central obrigatória. A arquitetura trata rede, peers, roteadores e intermediários como não confiáveis; identidade, autenticação e autorização permanecem separadas de reachability.

|  | Estado atual A camada de conectividade está praticamente encerrada. As etapas 1.1–7.11 já cobrem identidade, autorização, transporte seguro, LAN, NAT traversal, IPv6 global, STUN, candidate racing, rendezvous peer-to-peer e relay. A etapa 7.12 será exclusivamente hardening final antes da Fase 8. |
| --- | --- |

| Dimensão | Estado |
| --- | --- |
| Segurança de identidade | Concluída — Device Identity, Server Identity, owner binding, member certificates e authorization. |
| Transporte criptográfico | Concluído — MQRD, Ed25519, X25519, HKDF-SHA-256, AES-256-GCM e key confirmation. |
| Conectividade local/WAN | Concluída em funcionalidade; falta hardening consolidado 7.12. |
| Aplicação de chat | Ainda não iniciada como camada de produto. |
| UI funcional do produto | Ainda não iniciada; renderer permanece isolado da camada privilegiada. |
| Persistência de mensagens/arquivos | Planejada para fases posteriores. |
| Release v1 | Planejado após protocolo, persistência, UI e hardening de produto. |

## 1.1 Objetivo de produto

Permitir que usuários criem e hospedem servidores em suas próprias máquinas, com o host mantendo autoridade sobre o estado local.

Permitir comunicação direta quando possível e uso de peers autorizados para rendezvous/relay quando a topologia exigir.

Manter criptografia e autorização ponta a ponta mesmo quando um peer intermediário participa do caminho de rede.

Evitar dependência obrigatória de API central, signaling central, banco central, TURN central ou conta de nuvem.

Entregar uma experiência de mensageria utilizável, com canais, histórico, arquivos e posteriormente voz/chamadas, sem enfraquecer as boundaries já construídas.

## 1.2 Resultado esperado

O produto final deve se comportar como um mensageiro/servidor comunitário desktop, porém com ownership local, identidade criptográfica e conectividade P2P. Para o usuário final, a complexidade de LAN, NAT, IPv6, rendezvous e relay deve ficar encapsulada na infraestrutura; para a segurança, nenhuma dessas rotas pode substituir a autenticação do Server Identity ou a autorização do membro.

# 2. Princípios arquiteturais não negociáveis

| Princípio | Aplicação no Masquerada |
| --- | --- |
| Sem infraestrutura central obrigatória | O desaparecimento do desenvolvedor, domínio ou backend não deve tornar o aplicativo inutilizável. Serviços opcionais futuros não podem ser requisitos para a operação básica. |
| Host autoritativo | Cada servidor é um diretório local do host. O host mantém o estado autoritativo e a disponibilidade depende dele, salvo funcionalidades futuras explicitamente desenhadas para hospedagem por peers. |
| Zero trust | Peers, rede, gateway, STUN server, rendezvous peer, relay peer, renderer e dados externos são tratados como potencialmente maliciosos. |
| Identity ≠ reachability | IP, candidate, STUN observation, gateway mapping, rendezvous ou relay nunca constituem identidade. O target só é aceito após o handshake criptográfico esperado. |
| Authentication ≠ authorization | Autenticar a Server Identity ou Device Identity não concede membership. Admission/Reconnect permanecem decisões do target server. |
| Fail closed | Unknown errors, malformed state, ambiguous metadata e violações de invariant não devem cair em fallback permissivo. |
| Least privilege | Renderer sem Node, IPC/preload somente quando uma fase futura exigir, com API mínima e allowlisted. |
| Ephemeral networking state | Mappings, observations, relay circuits, hints, routes e sessions não são persistidos. Restart recomeça a negociação de rede. |
| Resource bounds | Sockets, requests, relay circuits, buffers, retries, parsers e timers precisam de limites explícitos. |

|  | Regra de ouro Todo caminho de rede — LAN, NAT mapping, IPv6, rendezvous ou relay — converge novamente em: expected Server Identity → SecureSession → single Admission/Reconnect. Nenhuma camada de conectividade pode criar um atalho de autoridade. |
| --- | --- |

# 3. Stack e baseline técnico

| Área | Baseline |
| --- | --- |
| Desktop | Electron 44 |
| Frontend | React 19 + Vite/electron-vite |
| Linguagem | TypeScript 6 em strict mode |
| Qualidade | ESLint 10 + Vitest 4 |
| Criptografia | Ed25519, X25519, HKDF-SHA-256, AES-256-GCM |
| Persistência | SQLite via node:sqlite; schema atual v4 |
| Renderer | sandbox=true, contextIsolation=true, nodeIntegration=false, webSecurity=true |
| Preload/IPC atual | Ausentes por design até a camada de produto exigir uma boundary explícita |
| Rede | TCP/UDP nativos; sem daemon central obrigatório |

## 3.1 Modelo de ameaça resumido

Renderer comprometido não deve possuir filesystem, chaves, sockets ou authority do main process.

Peer remoto pode enviar frames malformados, tentar replay, spoofing, DoS, enumeração e state confusion.

Gateway/NAT pode responder incorretamente, perder estado, alterar leases ou expor endereços não globais.

Servidor STUN pode mentir; sua observação é apenas um signal de topologia.

Rendezvous peer pode suprimir/atrasar metadata, mas não pode assinar em nome do target.

Relay peer pode alterar, dropar ou reordenar bytes, mas não termina a SecureSession target↔client.

Filesystem e banco local podem ser alterados; persistência crítica precisa de invariantes e validações no ponto de uso.

# 4. Arquitetura lógica

Renderer React (não confiável) │ │ [futura boundary tipada / mínima] ▼ Electron Main Process │ ├── Identity & Authorization ├── Server Storage / SQLite ├── Secure Transport / SecureSession ├── Connectivity Subsystem │ ├── LAN │ ├── PCP / NAT-PMP / UPnP │ ├── Direct Global IPv6 │ ├── STUN observation │ ├── Candidate racing │ ├── Peer rendezvous │ └── Peer relay └── [Fase 8+] Application Protocol / Messaging / Files / Voice

## 4.1 Cadeia de confiança

routing metadata / candidate ↓ untrusted transport path ↓ expected Server Identity (Ed25519) ↓ X25519 + transcript binding ↓ SecureSession + key confirmation ↓ Admission ou Reconnect ↓ MEMBER_CONNECTED ↓ Application Protocol

# 5. Método de desenvolvimento e gates

O projeto vem sendo construído em etapas pequenas e auditáveis. Cada etapa altera uma boundary específica e só é fechada quando as regressões anteriores permanecem verdes.

| Gate | Critério |
| --- | --- |
| Type safety | `npm run typecheck` deve passar. |
| Lint | `npm run lint` deve passar sem warnings relevantes. |
| Tests | `npm test` deve passar integralmente, incluindo regressões. |
| Build | `npm run build` deve concluir. |
| Smoke | `npm run dev` deve iniciar main, renderer e Electron sem networking P2P automático não solicitado. |
| Security review | Revisar bypasses, state races, parser bounds, cleanup, persistence acidental e authority shortcuts. |
| Scope discipline | Não avançar para feature seguinte dentro da mesma etapa. |

|  | Estado quantitativo Ao fim da ETAPA 7.11, a suíte possui 933 testes passando. A 7.12 deve aumentar cobertura principalmente em failure matrices, resource accounting, shutdown e stress/property tests. |
| --- | --- |

# 6. Roadmap executado até agora

As fases abaixo consolidam o trabalho já realizado. Onde o projeto teve subetapas muito granulares, o documento agrupa entregas por capacidade arquitetural para manter o roadmap legível.

| Fase | Capacidade | Status | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Fundação Electron segura e Device Identity | Concluído | Renderer isolado; CSP; single instance; Ed25519 device identity; SecretStorage/safeStorage; proof-of-possession. |
| 3 | Server Identity e ownership inicial | Concluído | Server Identity independente; Initial Owner Binding assinado; separação owner/device/server. |
| 4 | Persistência, membership e invites | Concluído | SQLite schema v4; members; certificates; signed invites; admission transacional; migração fail-closed. |
| 5 | Framing e sessão criptográfica | Concluído | MQRD; mutual Ed25519; X25519; HKDF; AES-GCM; sequence/replay protection; key confirmation. |
| 6 | LAN, discovery e reconnect | Concluído | TCP seguro; binds exatos; LAN discovery direcionada; existing-member reconnect; authorization no ponto de uso. |
| 7.1–7.5 | WAN candidate model e NAT traversal | Concluído | PORT_MAPPED_TCP; PCP; NAT-PMP; UPnP; estratégia PCP-first; ManagedPortMapping. |
| 7.6 | Direct Global IPv6 | Concluído | ActiveDirectGlobalListener; exact IPv6 bind; ipv6Only; DIRECT_GLOBAL_TCP. |
| 7.7 | STUN Observation | Concluído | RFC 8489 Binding; XOR-MAPPED; bounded parser; observation não vira candidate. |
| 7.8 | Candidate Aggregation & Racing | Concluído | LAN provenance; SSRF hardening; staggered secure racing; exactly-one authorization. |
| 7.9 | Peer-Provided Rendezvous | Concluído | Lookup exato pós-auth; WAN-only descriptor forwarding; bounded ephemeral cache. |
| 7.10 | Peer Relay Primitive | Concluído | Target registration PoP; byte-stream relay; inner target SecureSession; quotas; sem open proxy. |
| 7.11 | Relay Selection & Connectivity Orchestration | Concluído | Direct-first; rendezvous enrichment; relay fallback; registration refresh; circuit renew; no live migration. |
| 7.12 | Connectivity Hardening Final | PRÓXIMO | Failure matrix global; resource governor; network generations; hierarchical deadlines; graceful shutdown; stress/fuzz. |

# 7. Próximo marco: ETAPA 7.12 — Connectivity Hardening Final

A 7.12 não deve criar qualquer protocolo novo. Seu papel é transformar a conectividade já funcional em uma subsystem formalmente encerrada, com failure semantics uniformes, accounting global e shutdown previsível.

| Bloco | Entregas principais |
| --- | --- |
| Failure classification | Classes globais sem string matching; unknown error fail-closed; tabela direct/rendezvous/relay. |
| Resource governor | Caps globais para connect operations, secure attempts, UDP operations e relay resources; release exactly-once. |
| Network generations | Stale STUN/LAN provenance perde influência após mudança local; WAN descriptor assinado continua conforme freshness. |
| Deadlines | Relógio monotônico; deadline global propagado; child timeouts clamped pelo tempo restante. |
| Authorization boundary | Depois que authorization inicia, nunca existe fallback automático; invite não é reenviado por race. |
| Shutdown | Bloquear novo trabalho, cancelar I/O, fechar listeners/mappings/relays, best-effort router delete e timeout global. |
| Stress / properties | one-auth, one-delivery, no-reactivation, resource bounds, fuzz de races e malformed input. |

|  | Gate de arquitetura Se a 7.12 passar, a FASE 7 deve ser considerada encerrada. Não criar 7.13. Networking só deve ser reaberto por bug concreto ou requisito de produto demonstrado. |
| --- | --- |

# 8. Roadmap futuro do produto

O roadmap abaixo é o plano mestre proposto após a 7.12. A numeração pode ser refinada conforme o código real evoluir, mas as dependencies e boundaries devem ser preservadas.

| Etapa | Título | Objetivo | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Application Protocol Foundation | Envelope de mensagem, IDs, versionamento, server/channel state mínimo e routing de mensagens pós-auth. | 7.12 |
| 8.2 | Channels & Membership Semantics | Criação/remoção de canais, membership por servidor/canal, roles/permissions e authorization point-of-use. | 8.1 |
| 8.3 | Messaging Core | Create/edit/delete message, idempotency, ordering, acknowledgements e limites. | 8.1–8.2 |
| 8.4 | History Sync | Cursors, catch-up, dedup, reconnect sync e estados offline. | 8.3 |
| 8.5 | Application Protocol Hardening | Malformed/fuzz, rate limits, exactly-once/idempotency, stress e threat model da camada de mensagens. | 8.1–8.4 |
| 9.1 | Message Persistence | Schema persistente de mensagens/eventos, índices e transações; host continua autoritativo. | 8.3 |
| 9.2 | Durable Event Log & Recovery | Crash recovery, replay determinístico, integrity checks e snapshots. | 9.1 |
| 9.3 | Offline Queue & Delivery State | Pendências locais, retry seguro, dedup e confirmação após reconexão. | 8.4, 9.1 |
| 9.4 | Retention & Compaction | Política de retenção, cleanup, compaction e limites de disco. | 9.2–9.3 |
| 10.1 | Attachment Metadata | Envelope de arquivo, nome seguro, MIME declarativo, tamanho, hash e policy. | 8.3, 9.1 |
| 10.2 | Chunked P2P File Transfer | Chunks bounded, integrity hash, backpressure e streaming sem carregar arquivo inteiro em RAM. | 10.1 |
| 10.3 | Resume & Dedup | Retomada, chunk verification, content-address hints e cleanup de parciais. | 10.2 |
| 10.4 | Attachment Security Hardening | Traversal, quotas, extension/MIME mismatch, malicious sizes, cancellation e stress. | 10.1–10.3 |
| 11.1 | Call/Voice Signaling | Estados de chamada e signaling no Application Protocol; sem inventar authority nova. | 8.x |
| 11.2 | Media Transport Design | Escolha explícita de codec/transport e análise de NAT/relay; não assumir que relay de bytes atual é adequado para mídia. | 11.1 |
| 11.3 | Voice Lifecycle & Hardening | Join/leave, mute, reconnect, quotas, device changes, privacy e testes. | 11.2 |
| 12.1 | Main-process Service Facade | API interna consolidada entre UI e serviços privilegiados; nenhum renderer access direto a FS/network/keys. | 8–10 |
| 12.2 | Minimal Typed IPC/Preload Boundary | ContextBridge/IPC allowlist mínima, validação runtime e responses serializáveis. | 12.1 |
| 12.3 | Renderer State Model | Stores/queries para servidores, canais, mensagens, members, connectivity status e errors. | 12.2 |
| 12.4 | Desktop Boundary Hardening | IPC fuzz, permission checks, navigation/window hardening, no privilege confusion. | 12.1–12.3 |
| 13.1 | Onboarding & Server Flows | Criar servidor, abrir servidor local, join por invite, reconnect e estados de erro. | 12.x, 8.x |
| 13.2 | Main Shell | Sidebar de servidores/canais, header, member state, connectivity indicator e layout principal. | 13.1 |
| 13.3 | Chat Timeline & Composer | Histórico virtualizado, composer, envio/edição/remoção, states pendentes e retry. | 9.x, 13.2 |
| 13.4 | Members / Invites / Permissions UI | Gestão de members, invites, roles e ações administrativas com confirmations apropriadas. | 8.2, 13.2 |
| 13.5 | Connectivity Diagnostics UI | Mostrar status útil sem expor secrets/topologia excessiva; reconnect manual e diagnostics bounded. | 7.12, 12.x |
| 14.1 | Search & Navigation | Busca local de mensagens/canais, jump-to-message e indexing bounded. | 9.x, 13.x |
| 14.2 | Notifications & Unread State | Unread counters, desktop notifications, mentions e privacy controls. | 8.x, 13.x |
| 14.3 | Profiles / Reactions / Presence | Recursos sociais não críticos, com presence efêmera e sem persistência excessiva. | 8.x |
| 14.4 | UX / Accessibility / Error Recovery | Keyboard, screen-reader semantics, offline states, loading, crash-safe recovery e polish. | 13.x |
| 15.1 | Packaging & Installers | Build reproducível, packaging por SO alvo e sane defaults. | 13–14 |
| 15.2 | Migrations & Upgrade Policy | Compatibilidade de schema/protocol, backups e failure-safe upgrades. | 9.x, 15.1 |
| 15.3 | Security Release Review | Pentest, dependency audit, threat-model pass, secret review e fuzz/stress final. | todas |
| 15.4 | Release Candidate / v1.0 | E2E matrix, smoke em hardware real, docs de recuperação e assinatura/publicação. | 15.1–15.3 |

# 9. Fase 8 — Application Protocol

A Fase 8 é a transição da infraestrutura para o produto. O objetivo é criar um protocolo pós-autorização que transporte estado de servidor, canais e mensagens sem reabrir decisões de conectividade.

## 9.1 ETAPA 8.1 — Application Protocol Foundation

Definir versão do protocolo de aplicação e namespace separado dos controles de Admission/Reconnect/Rendezvous/Relay.

Definir `MessageEnvelope` com message type, message ID, server/channel scope, timestamp lógico quando necessário e payload length bounded.

Separar comandos com side effects de eventos/respostas.

Introduzir IDs não ambíguos e canonical serialization.

Garantir decrypt-once da SESSION e despacho único para o application router.

Nenhum renderer/IPC ainda se o core puder ser validado sem UI.

## 9.2 ETAPA 8.2 — Channels e permissões

Definir o modelo de canais e seu lifecycle: create, rename, archive/delete conforme policy.

Definir roles/permissions sem usar UI como enforcement.

Toda mutation exige authorization no main/server core.

Persistir apenas state intencional do servidor; caches/presence continuam efêmeros.

## 9.3 ETAPAS 8.3–8.5 — Mensagens, sync e hardening

Mensagem precisa de idempotency e dedup para sobreviver a retries/reconnect.

Ordenação deve ser definida pelo host autoritativo; timestamps do cliente não podem ser authority.

History sync usa cursor/sequence bounded; nunca envia o histórico inteiro sem limites.

Edit/delete devem ter regras explícitas e auditáveis.

Fase encerra com fuzz/property tests e limites de rate/size equivalentes ao rigor da camada de rede.

# 10. Fase 9 — Persistência de mensagens e recuperação

A persistência deve transformar o servidor local em um state machine recuperável após crash, mantendo o host como autoridade e sem replicação central obrigatória.

| Tema | Diretriz |
| --- | --- |
| Schema | Versionado, migrável, constraints explícitas e foreign keys. Nenhum topology state entra no banco. |
| Event ordering | Server sequence/ID autoritativo; não confiar em wall-clock do cliente. |
| Crash recovery | Transações atômicas, replay determinístico e invariantes validadas no boot. |
| Offline delivery | Idempotent retries; ACK não implica persistência se o protocolo não definir esse compromisso explicitamente. |
| Retention | Limites de disco e política de compaction/retention antes de crescer indefinidamente. |

# 11. Fase 10 — Arquivos e anexos

Arquivos são uma superfície de ataque distinta de mensagens. O design deve evitar path traversal, uso ilimitado de RAM/disco e confiança em nomes/MIME informados pelo peer.

Metadata assinada/autorizada no application protocol, mas bytes transferidos por streaming/chunks.

Hash de conteúdo e verificação incremental antes de marcar download como concluído.

Nome de arquivo nunca vira path diretamente; storage escolhe um caminho seguro.

Resume precisa validar chunks existentes e não confiar em tamanho declarado pelo peer.

Quotas por arquivo, servidor e sessão; cancelamento e cleanup de arquivos parciais.

Preview/abertura automática deve ser considerada separadamente e permanecer desabilitada por padrão até review específico.

# 12. Fase 11 — Voz e chamadas (escopo opcional para v1)

|  | Decisão futura Voz deve ser tratada como subsystem própria. O Peer Relay atual é um byte-stream bounded voltado ao protocolo Masquerada; não assuma que ele é automaticamente adequado para mídia contínua. A fase 11.2 deve fazer uma decisão explícita de media transport, latency, bandwidth e fallback. |
| --- | --- |

Signaling de call state trafega no application protocol já autenticado.

Media keys e identidade não devem ser delegadas ao relay.

Device/microphone selection é local e não authority.

Sem gravação ou persistência de áudio por default.

Relay/media bandwidth precisa de quotas próprias e não reutilizar limites de chat de forma acidental.

# 13. Fases 12–14 — Boundary desktop, UI e experiência

## 13.1 Boundary main ↔ renderer

O renderer atual é deliberadamente incapaz de acessar o main process. Quando a UI precisar controlar servidores e mensagens, a próxima boundary deve ser mínima, tipada e allowlisted. Não expor objetos de Node, paths arbitrários, sockets, chaves ou handles de banco.

Introduzir preload/contextBridge somente quando houver contratos concretos de UI.

Validar todos os argumentos no main process; tipos TypeScript não substituem runtime validation.

Separar reads, commands e notifications; cada command precisa authorization própria.

Evitar API genérica `invoke(method, args)` sem allowlist.

Nunca devolver key material ou raw security handles ao renderer.

## 13.2 UX principal

| Tela/fluxo | Objetivo mínimo |
| --- | --- |
| Onboarding | Criar/abrir servidor local, join por invite e reconectar. |
| Shell | Lista de servidores, canais, status de conexão e identidade visual do servidor. |
| Chat | Timeline, composer, pending/send/failure states, edit/delete e histórico incremental. |
| Members | Members, invites, roles e ações administrativas. |
| Settings | Preferências locais, privacy, network diagnostics e storage. |
| Errors | Mensagens acionáveis sem expor internal topology/secrets. |

## 13.3 Features de polish

Search local com indexing bounded.

Unread/mentions e notificações desktop.

Presence/typing efêmeros; não persistir indiscriminadamente.

Reactions/perfis somente depois que messaging core estiver estável.

Acessibilidade de teclado, focus order, screen-reader semantics e contrastes.

# 14. Fase 15 — Release e operação

| Área | Gate de release |
| --- | --- |
| Build | Empacotamento reproduzível e instaladores no(s) SO(s) alvo. |
| Schema | Migrations versionadas, recovery testado e rollback/failure strategy. |
| Protocol | Version compatibility explícita; peers incompatíveis falham de modo controlado. |
| Security | Dependency audit, pentest, parser fuzz, stress, secrets review e threat model final. |
| Privacy | Sem telemetry obrigatória; logs sem payload/secrets/topologia excessiva. |
| UX | Onboarding, recovery, offline/error states e accessibility verificados. |
| Operations | Documentação de backup, recuperação, server folder e limitações conhecidas. |

# 15. Marcos de entrega

| Marco | Escopo | Saída |
| --- | --- | --- |
| M0 — Connectivity Core | Até 7.12 | Conectividade P2P encerrada e hardenizada. |
| M1 — Text Protocol MVP | 8.1–8.5 | Server/channel/message protocol funcional sem UI final. |
| M2 — Durable Chat Core | 9.1–9.4 | Histórico persistente, recovery e offline delivery. |
| M3 — Desktop MVP | 12.1–13.3 | Usuário consegue criar/join servidor, abrir canais e conversar pela UI. |
| M4 — Feature Complete | 10.x + 13.4–14.x | Arquivos, administração e experiência de uso completa; voz pode ser opcional. |
| M5 — v1.0 | 15.x | Release candidate auditado, empacotado e documentado. |

## 15.1 MVP recomendado

Para reduzir risco, o primeiro MVP realmente utilizável não precisa esperar voz. O corte recomendado é: 7.12 + protocolo de texto + persistência + boundary desktop mínima + onboarding/shell/chat. Arquivos podem entrar logo depois; voz deve ficar condicionada ao custo de media transport e relay.

| Incluído no MVP | Adiado após MVP |
| --- | --- |
| Criação/abertura de servidor; invites; reconnect; canais; mensagens; histórico; sync; UI de chat; status de conexão. | Voz/chamadas, polish social avançado, grandes otimizações de search, features cosméticas. |
| Security boundaries e hardening necessários para tudo acima. | Qualquer feature que exija reabrir networking sem necessidade comprovada. |

# 16. Dependências críticas entre fases

7.12 Connectivity Hardening ↓ 8.x Application Protocol ───────────┐ ↓ │ 9.x Message Persistence │ ↓ │ 12.x Main/Renderer Boundary ◄──────┘ ↓ 13.x UI / Chat Experience ↓ 14.x Product Polish ↓ 15.x Release 10.x Files depende de 8.x + 9.x 11.x Voice depende de 8.x e de uma decisão específica de media transport

## 16.1 Ordem que não deve ser invertida

1.  Fechar 7.12 antes de começar novas features de networking.

2.  Definir application protocol antes de construir UI que dependa dele.

3.  Definir persistência e sync antes de assumir que a timeline do renderer é a fonte de verdade.

4.  Criar a boundary IPC mínima somente quando os contratos do core estiverem estáveis.

5.  Fazer release hardening depois que features essenciais estiverem congeladas.

# 17. Registro de riscos

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Complexidade excessiva de networking | Média | Alta | Encerrar networking na 7.12; só reabrir por requisito concreto. |
| R2 | Application protocol crescer sem idempotency/sync claros | Alta | Alta | 8.x deve definir IDs, ordering, ACK e retry antes da UI. |
| R3 | IPC reintroduzir privilege escalation | Média | Alta | Preload mínimo, runtime validation, allowlist e testes de boundary. |
| R4 | Histórico/arquivos consumirem disco ilimitadamente | Alta | Alta | Quotas, retention, compaction e cleanup desde o design. |
| R5 | Relay usado como solução genérica para mídia pesada | Média | Alta | Fase 11.2 faz decisão de media transport separada. |
| R6 | UI acoplar regras de autorização | Média | Alta | Main/server core continua enforcement; UI só representa capabilities. |
| R7 | Migrations quebrarem servidores existentes | Média | Alta | Testes de migration, backup e fail-closed. |
| R8 | Scope creep atrasar um MVP utilizável | Alta | Média | Corte M3: text chat + durable history + UI antes de voz/polish. |

# 18. Decisões ainda abertas

| Decisão | Pergunta | Quando fechar |
| --- | --- | --- |
| Message ordering | Qual sequence model será autoritativo no host e como representar edits/deletes sem ambiguity. | 8.1–8.3 |
| Permissions | Modelo de roles e granularity por server/channel. | 8.2 |
| History retention | Defaults e configuração de retenção/compaction. | 9.4 |
| Attachment storage | Content-addressing vs IDs internos e política de dedup. | 10.1–10.3 |
| Voice transport | Transport/codec, relay, latency e bandwidth policy. | 11.2 |
| IPC schema | Contrato final da API exposta ao renderer. | 12.1–12.2 |
| Release platforms | SO(s) oficialmente suportados no primeiro v1. | 15.1 |

# 19. Definition of Done do Masquerada v1

O projeto pode ser considerado v1 quando todos os pontos abaixo forem verdadeiros, e não apenas quando as telas existirem.

Um usuário consegue criar um servidor local, recuperar esse servidor após restart e gerenciar membership/invites.

Outro usuário consegue localizar/conectar ao servidor por LAN, WAN direta ou relay sem backend central obrigatório.

Toda conexão target autentica Server Identity e estabelece SecureSession antes de authorization.

Usuários autorizados conseguem criar/usar canais e trocar mensagens com ordering, sync e history consistentes.

Mensagens sobrevivem a crash/restart conforme os compromissos definidos pelo protocolo.

Arquivos, se incluídos na v1, possuem chunking, hashes, quotas, resume e path safety.

Renderer não possui acesso privilegiado além da boundary IPC necessária e validada.

No startup não ocorre exposição P2P ou cadastro em serviços sem ação/configuração explícita.

Stress, fuzz, malformed-input, migration e shutdown matrices passam.

Threat model, security baseline e limitações conhecidas estão atualizados.

Build/installer e fluxo de atualização/backup são reproduzíveis e documentados.

# 20. Estimativa de esforço por roadmap

A contagem abaixo é uma estimativa de work packages, não uma promessa de calendário. Ela serve para controlar scope e evitar que fases futuras sejam tratadas como uma única tarefa gigante.

| Faixa | Work packages aproximados | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Fechar infraestrutura | 1 | 7.12 |
| MVP de protocolo + persistência | 9 | 8.1–9.4 |
| Arquivos | 4 | 10.1–10.4 |
| Voz opcional | 3 | 11.1–11.3 |
| Boundary desktop | 4 | 12.1–12.4 |
| UI principal | 5 | 13.1–13.5 |
| Polish | 4 | 14.1–14.4 |
| Release | 4 | 15.1–15.4 |

|  | Leitura prática Do ponto atual até um v1 amplo, o roadmap proposto contém cerca de 34 work packages incluindo 7.12. Um MVP de texto útil pode ser alcançado antes disso, sem esperar voz e todo o polish. |
| --- | --- |

# 21. Próxima ação concreta

Executar a ETAPA 7.12 exatamente como etapa de hardening, sem criar features novas. O resultado esperado é uma decisão explícita: “Connectivity encerrada”. Em seguida, abrir um novo ciclo de arquitetura para a ETAPA 8.1 — Application Protocol Foundation.

| Agora | Depois |
| --- | --- |
| 7.12 — failure matrix, resource governor, network generation, deadlines, shutdown, stress/property tests. | 8.1 — envelope de aplicação, server/channel state e message namespace pós-auth. |

|  | Regra para as próximas fases Nenhuma feature de produto deve depender de detalhes internos de PCP, NAT-PMP, UPnP, STUN, rendezvous ou relay. A camada de aplicação recebe uma conexão autenticada/autorizada e trabalha acima dela. |
| --- | --- |

# Apêndice A — Invariantes de alto nível a preservar

No raw secrets in renderer or logs.

No hardcoded central service required for basic operation.

No raw LAN dialing from generic signed descriptors.

No STUN observation as candidate or identity.

No relay open proxy / arbitrary destination.

No authorization fallback after target authorization begins.

No live SecureSession migration between transports.

No topology/network session persistence across restart.

No unbounded parser, buffer, socket, retry, timer or queue.

No silent identity/authority regeneration.

No application rule enforced only by UI.

# Apêndice B — Checklist padrão por etapa

1.  Implementar somente o escopo da etapa.

2.  Adicionar testes unitários e integrados para o comportamento novo.

3.  Executar regressões das boundaries afetadas.

4.  Auditar malformed input, resource limits, cleanup e races.

5.  Executar `npm run typecheck`.

6.  Executar `npm run lint`.

7.  Executar `npm test`.

8.  Executar `npm run build`.

9.  Executar `npm run dev` e verificar ausência de networking automático inesperado.

10.  Atualizar threat model / security baseline apenas no nível necessário.

11.  Produzir relatório de conclusão antes de avançar para a próxima etapa.

— Fim do Plano Mestre —